Nhiệm vụ 1:

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: PBI-04 (thiếu chức năng xóa lịch sử, lọc theo loại), PBI-05 (chưa review chéo, mới kiểm thử trên máy tính) |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên): Mở ứng dụng -> Dán số điện thoại/Link đáng ngờ vào->Nhấn “Kiểm tra”-> Gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ Người demo: Developer thao tác và trình diễn |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: - Giao diện trong app có đơn giản để cô Mai thao tác không |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2:

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Chưa chia đúng nhiệm vụ của PO, trong khi PBI-05 vẫn chưa hoàn thành Sửa thành Developers |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sprint Review là để kiểm tra kết quả công việc và xác định các điều chỉnh tiếp theo chứ không phải báo cáo Developer nên thảo luận với các bên khác nhau, demo trực tiếp và thu thập phản hồi thực tế của người dùng/stakeholders |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Stakeholders nên được nói suốt buổi họp Khi stakeholder nói thì Scrum Master sẽ thảo luận để xử lý vào Product Backlog |

Nhiệm vụ 3:

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | PO xem xét cho vào Product Backlog |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | PO cho vào Product Backlog mức độ ưu tiên cao |